**График**

**производства работ по проведению ямочного ремонта улиц г. Бишкек по Первомайскому району**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п.** | **Первомайский район** | **Объем****м2** | **Сроки выполнения** |
|  |  |  | **Апрель**  | **Май**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ул. Айни от пр. Мира до Токтоналиева | 150 |  |  |
| 2 | Ул. Шакирова от ул. Ахунбаева до ул. Джаманбаева | 200 |  |  |
| 3 | Ул. Скрябина от ул. Абая до ул. Малдыбаева | 150 |  |  |
| 4 | Ул. Абая от ул. Абая до ул. Панфилова | 80 |  |  |
| 5 | Ул. Балтагулова от пр. Мира до ул. Табалдиева | 100 |  |  |
| 6 | Ул. Тыныстанова от ул. Горького до ул. Кулатова | 100 |  |  |
| 7 | Ул. Васильева от ул. Манаса до ул. М. Ганди | 260 |  |  |
| 8 | Ул. Кокчетавская от ул. М. Ганди до ул. Манаса | 400 |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 9 | Ул. Васильева от пр. Манаса до ул. Т. Молдо | 400 |  |  |
| 10 | Ул. Щербакова от ул. Манаса до ул. Т.Молдо | 260 |  |  |
| 11 | Ул. Турусбекова от пр. Ж.Жолу до ул. Баялинова  | 200 |  |  |
| 12 | Ул. Ташкентская от ул. Т. Молдо до ул. Турусбекова | 400 |  |  |
| 13 | Ул. Тулебердиева от ул. Кокчетавская до БЧК  | 300 |  |  |
| 14 | Ул. Урицкий от ул. Турусбекова до М. Ганди | 200 |  |  |
| 15 | Ул. Исанова от пр. Жибек Жолу до БЧК  | 200 |  |  |
| 16 | Ул. Кызыл –Кийская от ул. Кокчетавская до ул. Саадаева | 100 |  |  |
| 17 | Ул. Можайская от ул. Манаса до ул. М. Ганди | 400 |  |  |
| 18 | Ул. Кулиева от пр. Жибек Жолу до ул. Малышева | 300 |  |  |
| 19 | Ул. Ленская от ул. Фучика до БЧК | 400 |  |  |
| 20 | Ул. Кара Балтинская от ул. Фучика до БЧК  | 400 |  |  |
| 21 | Ул. Малышева от пр. Жибек Жолу до ул. Кудрука | 305 |  |  |
| 22 | Ул. Республиканская от пр. Жибек Жолу до БЧК  | 200 |  |  |
| 23 | Ул. Республиканская от БЧК до ул. Мыскал | 300 |  |  |
| 24 | Ул. Окрайная от ул. М. Ганди до ул. Ленская | 400 |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 25 | Ул. Коммунарова от пр. Жибек Жолу до БЧК  | 100 |  |  |
| 26 | Ул. Ладожская от ул. Араванская до БЧК  | 100 |  |  |
| 27 | Ул. Жаштык от ул. М. Ганди до ул. Мидина | 200 |  |  |
| 28 | Ул. Бородина от ул. Тверской до ул. Профсоюзная  | 200 |  |  |
| 29 | Ул. Каракумская от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзная | 300 |  |  |
| 30 | Ул. Якутская от ул. Каракумкая до ул. Оттукская  | 150 |  |  |
| 31 | Ул. Ильменская от ул. Каракумская до ул. Массароша | 200 |  |  |
| 32 | Ул. Тверская от ул. Каракумская до ул. Мессароша | 200 |  |  |
| 33 | Ул. Сельповская от пр. Дэн Сяопина до ул. Серпуховская | 150 |  |  |
| 34 | Ул. Волкова от ул. Мессароша до ул. Кустанайская  | 200 |  |  |
| 35 | Ул. 9 - января от ул. Мессароша до ул. Кайназарова  | 200 |  |  |
| 36 | Ул. Власова от ул. Кайназарова до ул. Садыгалиева  | 400 |  |  |
| 37 | Ул. 9-января от пер. Барабинской до ул. Кустанайской | 500 |  |  |
| 38 | Ул. Очаковская от ул. Барабинской до ул. Вятской  | 300 |  |  |
| 39 | Ул. Садыгалиева от пр. Дэн Сяопина до ул. Волковой  | 500 |  |  |
| 40 | Ул. Владимировская от пр. Дэн Сяопина до ул. Волковой  | 300 |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 41 | Ул. Кустанайская от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзная  | 500 |  |  |
| 42 | Ул. Кронштадская от ул. Бородина до ул. Мессароша | 300 |  |  |
| 43 | Ул. Профсоюзная от ул. Фучика до ул. Кустанайская | 200 |  |  |
| 44 | Ул. Кеминская от ул. Темировская до БЧК  | 150 |  |  |
| 45 | Ул. Темировская от ул. Буурдинская до ул. Кеминская  | 150 |  |  |
| 46 | Ул. П.Зимы от ул.Архитекторовская до ул. Бухарская  | 200 |  |  |
| 47 | Ул. Архитекторов от ул. П.Зимы до ж/м “Биримдик”  | 300 |  |  |
| 48 | ж/м “Мурас Ордо” от ул. Центральная  | 300 |  |  |
| 49 | Ул. Керимбекова от ул. Боконбаева до ЖД. | 200 |  |  |
|  | **Всего :** | **12505** |  |  |

**Примечание:**  в связи с неустойчивыми погодными явлениями график ямочного ремонта улиц по городу Бишкек может передвигаться на более поздние сроки.